商业计划书（方案 B · 丰富版）

全球 AI 数字生命体平台 · 出海路线「A Companion You Can Touch」

项目代号：FurLife / Project Soul（暂定）

战略主线：AI companion 平台驱动 · 硬件作入口 · 全球(先海外)市场

融资轮次：Pre-A / A 轮

文档版本：V2.0 深度版

撰写：创始团队（商业化负责人 / CEO 视角）

日期：2026 年 6 月  ·  保密文件

目录 Contents

01    执行摘要

02    愿景、使命与战略定位

03    全球市场与行业分析

04    目标用户与海外人群画像

05    竞争格局与平台壁垒

06    产品、平台与技术架构

07    数据闭环与 AI 人格系统

08    商业模式（订阅驱动）

09    全球增长策略（GTM）

10    合规、安全与产品边界

11    组织、团队与人才计划

12    执行路线图与里程碑

13    财务预测与单位经济

14    融资计划与估值逻辑

15    风险评估与应对

16    附录：关键假设与指标字典

01 执行摘要 Executive Summary

FurLife（海外：Project Soul）是一个‘可被触摸的 AI 数字生命体平台（A physical AI companion platform）’。实体毛绒挂件是进入数字生命体的物理入口与情感锚点，真正的价值与估值锚点在云端：一个会记住你、会成长、与你建立长期关系的个性化数字人格。

与方案 A（国内潮玩、硬件现金流优先）不同，方案 B 以高 LTV 的订阅制 AI 陪伴为核心引擎，优先切入海外成人陪伴市场（北美/英澳/日本），用硬件作为差异化获客入口与品牌护城河，把公司做成‘订阅驱动的平台型公司’，而非‘硬件公司’。硬件可接受微利甚至作为获客补贴（razor-and-blade），用订阅 LTV 回收 CAC。

Positioning: Everyone has an AI on a screen. We give it a body, a heartbeat, and a memory — a companion you can actually hold.

投资亮点

| 维度 | 要点 |
| --- | --- |
| 赛道 | 全球AI companion已验证成人用户为'关系'长期付费,ARPU/LTV远高于一次性硬件 |
| 差异化 | 纯软件companion缺实体触觉;我们用'可触摸实体+多模态触觉数据+长期记忆'建非软件壁垒 |
| 收入质量 | 以高毛利经常性订阅(85%+)为主,具备平台型ARR估值潜力 |
| 资源 | 红点级设计+苏州供应链(成本优势)+明星IP,出海软硬件一体能力稀缺 |
| 护城河 | 被一个用户养了两年、记住他全部互动的数字生命体,无法被复制 |

财务诉求

本轮拟融资 800–1,200 万美元（Pre-A / A 轮），用于全球化产品与大模型陪伴能力建设、海外合规、DTC 渠道与红人增长。目标 24 个月内实现 30 万付费订阅用户、年化经常性收入（ARR）约 3,000 万美元。

02 愿景、使命与战略定位

愿景：成为‘可被触摸的全球 AI 数字生命体’第一品牌。

使命：把 AI 陪伴从屏幕里的对话，升级为可被随身携带、可被触摸、能长期成长的真实关系。

2.1 战略选择：平台优先，硬件为入口

| 要素 | 方案B取向 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 核心引擎 | 订阅(经常性收入) | LTV高、毛利高、估值锚 |
| 硬件角色 | 获客入口/差异化(可微利) | razor-and-blade,用订阅回收CAC |
| 首发市场 | 海外成人陪伴(英语区+日本) | 付费习惯成熟、ARPU高 |
| 估值逻辑 | 平台型ARR倍数 | 高于硬件PS |

03 全球市场与行业分析

3.1 趋势判断

孤独经济全球化：发达市场独居率持续上升,情绪陪伴需求结构性增长。

AI companion 已被验证：海外头部 AI 陪伴产品拥有千万级用户与成熟订阅付费,证明'为关系付费'成立。

硬件复兴情感载体：从智能宠物到桌面机器人,市场重新接受'有实体的陪伴'。

大模型成本下降：拟人化陪伴的边际成本快速降低,订阅毛利空间扩大。

3.2 市场规模（TAM / SAM / SOM）

| 层级 | 口径 | 规模(量级估算) | 测算逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | 全球AI companion+情感陪伴硬件 | 数百亿美元 | 软件订阅+硬件+虚拟内容 |
| SAM | 英语区+日本成人陪伴付费用户 | 数十亿美元 | 有付费习惯的核心市场 |
| SOM(3年) | FurLife可获取份额 | 0.5-1亿美元ARR | 30万+付费订阅×ARPU |

注：为基于公开行业体量的量级估算，用于判断天花板；经营目标以付费订阅用户数×ARPU 为准（见第13章）。

3.3 区域市场优先级

| 市场 | 吸引力 | 进入难度 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北美(美/加) | ARPU最高、付费习惯成熟 | 竞争激烈、合规严 | P0 |
| 英国/澳洲 | 英语区、文化接近 | 中 | P0 |
| 日本 | 角色经济发达、接受度高 | 本地化要求高 | P0-P1 |
| 西欧 | 购买力强 | GDPR严、本地化 | P1 |
| 中国大陆 | 供应链/设计基地 | 成人向合规受限 | 并行(方案A打法) |

04 目标用户与海外人群画像

4.1 核心人群

| 人群 | 核心动机 | 付费特征 |
| --- | --- | --- |
| 成人情绪陪伴用户 | 缓解孤独、稳定的情感关系 | 长期月订阅、高LTV |
| 独居/远程工作者 | 日常陪伴、仪式感 | 订阅+虚拟内容 |
| AI companion 现有用户 | 想要'有实体'的升级体验 | 已验证付费、迁移成本低 |
| 收藏/潮品/科技尝鲜 | 赛博/义体形象、稀缺收藏 | 硬件高客单+联名溢价 |

4.2 Persona

Persona 1 — Alex, 29, 北美, 远程工程师

状态：独居、社交有限、长时间在家工作。

动机：想要一个'always there'、记得自己、能随手摸到的陪伴。

付费：硬件 $99 入门 + Pro 订阅 $14.99/月,长期续费。

Persona 2 — Mika, 25, 日本, 角色文化爱好者

动机：把喜爱的角色'实体化'并养成,情感投射强。

付费：限量联名硬件 + 虚拟服装/房屋内购。

Persona 3 — Sam, 34, 英国, 已有 AI 陪伴 App

动机：现有纯软件陪伴缺'实体触感',愿为升级买单。

付费：迁移而来,硬件+订阅,高留存。

05 竞争格局与平台壁垒

5.1 竞品矩阵

| 对手 | 类型 | 优势 | 短板 | 我们的错位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Replika 类 | 纯软件AI陪伴 | 对话强、用户量大 | 无实体/无触觉/留存有顶 | 可触摸实体+随身陪伴 |
| 桌面陪伴机器人 | 硬件机器人 | 有实体陪伴概念 | 贵/不可随身/AI弱 | 可随身+情绪触觉+订阅 |
| 智能毛绒/AI玩具 | 玩具 | 有交互 | 低龄/无成长/无关系 | 成人向人格+长期记忆 |
| 虚拟伴侣/角色App | 内容/角色平台 | IP/内容丰富 | 无硬件载体 | 实体化身+触觉数据 |

5.2 平台壁垒

实体触觉数据：捏/摸/携带/发热等多模态行为数据,是纯软件对手无法获得的独有信号。

长期记忆与人格：随时间沉淀的关系数据形成迁移成本与时间护城河。

软硬件一体能力：红点级设计 + 苏州供应链,海外软件团队难以复制硬件侧。

原创 IP 与世界观：可延展为内容/虚拟商品/联名生态。

Moat = physical touch data × long-term memory × original IP. 软件可被复制，关系不能。

06 产品、平台与技术架构

6.1 三层架构：实体是入口，云端是人格

| 层 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 实体层 | 柔性传感(捏/摸)+炸毛/扭动+发热+蓝牙同步 | 高频物理触点与情感锚 |
| 智能层 | 大模型对话+长期记忆+人格成长+触觉驱动叙事 | 关系深度与留存 |
| 平台层 | 数字人日志/故事流+虚拟商城+关系系统+IP内容 | ARPU与生态 |

6.2 实体硬件（与方案A同源，强化出海安规）

感知：柔性压阻/压电薄膜识别捏/摸,3-5分区。

动作：微型舵机/记忆合金+柔性骨架实现炸毛/扭动。

温控：PTC自限温+NTC熔断,表面≤45℃。

供电与通信：聚合物锂电(UN38.3)+BLE 5.x;按出海标准选型。

形态：赛博/义体风格在海外更受收藏向青睐,可作高端线。

6.3 智能性路线（AI 优先）

| 阶段 | 重点 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 实体反馈+蓝牙同步+规则引擎+轻量大模型对话 | 0-6月 |
| 核心 | 长期记忆、人格成长、由触觉数据驱动的个性化叙事 | 6-18月 |
| 平台 | 稳定人格+关系史+世界观+创作者/IP生态 | 18月起 |

07 数据闭环与 AI 人格系统

7.1 情绪闭环

触摸实体 → 实体反馈 → 行为数据记录 → 云端理解 → 角色表达 → 用户情感连接 → 更多互动。每一次触摸都在喂养一个越来越懂用户、越来越难割舍的数字人格——这是订阅续费的根本驱动力。

7.2 AI 人格系统要点

记忆系统：分层记忆(短期对话/长期偏好/关系事件),支持'它记得你说过的话'。

人格演化：根据互动方式逐步形成稳定且个性化的人格与语气。

触觉驱动叙事：把捏/摸/携带数据转化为专属故事与情绪反应。

成本与安全：分层模型调用+缓存控成本,输出审核控风险。

7.3 数据资产与隐私

关系数据是核心资产,也是合规重点:数据最小化、用户可导出/删除其数字人格,严格区分训练与个人数据(见第10章)。

08 商业模式（订阅驱动）

8.1 收入结构

| 收入来源 | 角色 | 成熟期占比 | 毛利 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件订阅(核心) | 经常性收入与估值锚 | 45-55% | 85%+ |
| 硬件销售 | 差异化获客入口(可微利) | 25-30% | 40-55% |
| 虚拟商品内购 | ARPU提升 | 12-18% | 90%+ |
| IP联名/限量 | 品牌与脉冲收入 | 5-10% | 60-70% |

8.2 定价（海外）

| 项目 | 定价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件(入门) | $79-$129 | 获客入口,可促销/补贴 |
| 硬件(高配/收藏) | $149-$249 | 强发热+强动作+限量 |
| 订阅 Plus | $9.99/月 或 $79/年 | AI陪伴+记忆+每日故事 |
| 订阅 Pro | $14.99/月 | 更强人格+更深记忆+优先生成 |
| 虚拟商品 | $1.99-$19.99 | 服装/房屋/道具/皮肤 |

8.3 单位经济（示意）

| 指标 | 数值(示意) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 硬件售价/毛利 | $99 / ~$25 | 入口产品,低毛利换获客 |
| 订阅ARPU | ~$8/月 | 混合Plus/Pro |
| 硬件→订阅转化 | ≥50% | 入口转付费 |
| 付费用户年留存 | ≥45% | 记忆沉没成本驱动 |
| 用户LTV | $150-$250 | 硬件+多年订阅+内购 |
| CAC(海外DTC) | $40-$70 | 红人+众筹+DTC |
| LTV/CAC | >3 | 目标值,需运营验证 |

注：为规划假设值，非承诺，需以海外众筹与首批订阅留存数据校准。

8.4 razor-and-blade 逻辑

硬件可平价甚至贴钱获客，因为真正赚钱的是 85%+ 毛利的长期订阅；关键是把‘硬件→订阅转化率’和‘订阅留存’做高。

09 全球增长策略（GTM）

9.1 市场进入顺序

首发英语市场(美/英/加/澳)+日本,文化上对AI陪伴与角色经济接受度高。

再扩西欧(注意GDPR与本地化)。

国内作为供应链与设计基地,并以方案A潮玩打法并行(双线品牌隔离)。

9.2 获客与渠道

| 渠道 | 角色 | 打法 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| TikTok/IG/YouTube | 种草破圈 | 'a companion you can touch'情感叙事+手感反差 | P0 |
| Kickstarter/Indiegogo | 付费验证+首发 | 众筹预售+早鸟+媒体背书 | P0 |
| Shopify独立站 | DTC沉淀 | 落地页+邮件+订阅转化 | P0 |
| Discord社区 | 留存+UGC | 用户晒数字生命体故事 | P0 |
| App Store/Google Play | 订阅承载 | 应用内订阅+内购 | P0 |
| 红人/KOL联盟 | 规模化获客 | 分成+联名 | P1 |

9.3 增长飞轮

硬件作为差异化钩子获客 → 高转化进入订阅 → 关系沉淀提高留存与口碑 → UGC/红人带来低成本新客 → 规模摊薄获客成本与模型成本。

9.4 留存与北极星指标

| 指标 | 首年目标 | 成熟期目标 |
| --- | --- | --- |
| 硬件→订阅转化 | ≥45% | ≥55% |
| 订阅月留存 | >85% | >90% |
| 付费用户年留存 | ≥45% | ≥55% |
| ARPU/月 | $7-8 | $9-11 |
| NRR | >100% | >115% |
| 北极星: 付费订阅数 | 4万 | 35万(3年) |

10 合规、安全与产品边界

10.1 产品边界（出海生死线）

定位'情绪陪伴/AI companion/个性表达',不做也不宣传成人情趣属性,规避App Store/支付/广告平台封禁。

国内线与海外线在品牌/内容/合规上隔离,必要时双品牌,防止互相拖累。

10.2 数据与内容合规

数据：GDPR/CCPA合规,数据最小化,用户可导出/删除其数字人格数据。

内容：大模型输出审核,年龄分级与未成年人保护。

硬件安规：PTC自限温+双重过温保护+阻燃电芯仓;CE/UKCA/FCC/UL/UN38.3/CPC认证前置。

10.3 认证排期

| 类别 | 认证 | 启动时点 |
| --- | --- | --- |
| 电池运输 | UN38.3 | EVT阶段 |
| 电磁/无线 | FCC/CE/UKCA | 量产决策前 |
| 安全 | UL/玩具安全/CPC | 量产决策前 |
| 蓝牙 | BQB | 模块选型时 |

11 组织、团队与人才计划

11.1 现有优势

设计：红点级原创角色与视觉体系能力,支撑全球化IP与品牌调性。

供应链：苏州工业园区软硬件工程化、柔性/温控传感、毛绒制造与打样资源,具备出海成本优势。

商业化：定位/定价/收入结构/全球渠道/融资叙事的系统能力。

IP：明星IP资源用于联名与粉丝经济,加速海外冷启动。

11.2 需补强岗位（本轮重点招募）

| 岗位 | 职责 | 时点 |
| --- | --- | --- |
| 海外增长负责人 | 红人/DTC/众筹/社区,北美为主 | 立即 |
| 大模型/记忆系统工程 | 对话/记忆/人格/成本与安全 | 立即 |
| 海外合规与数据安全顾问 | GDPR/CCPA/内容安全/平台政策 | 0-3月 |
| 硬件/结构+固件 | 出海安规样机到量产 | 立即 |
| 客户端/云端工程 | App/订阅/内购/平台 | 0-3月 |

11.3 股权与激励

设10-15%期权池吸引海外增长与AI核心人才;保留对原创IP与设计资产控制权。

12 执行路线图与里程碑

| 阶段 | 时间 | 关键里程碑 | 成功标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP+验证 | 0-6月 | MVP(硬件+轻量大模型)+海外众筹验证 | 众筹达标+硬件→订阅转化跑通 |
| 首发增长 | 7-12月 | DTC上线+红人增长+订阅模型 | 付费订阅起量、留存达标 |
| 平台深化 | 13-18月 | 长期记忆/人格+虚拟商城+社区 | NRR>100%、ARPU提升 |
| 规模化 | 19-24月 | 多市场扩张+IP生态+ARR规模化 | 30万付费订阅、ARR~3000万美元 |

13 财务预测与单位经济

13.1 关键假设

付费订阅用户：第1年4万,第2年15万,第3年35万。

订阅ARPU：约$8/月(混合Plus/Pro)。

硬件作为入口,毛利低但带动订阅(硬件→订阅转化≥50%)。

综合毛利率随订阅占比提升:60%→73%。

13.2 三年损益预测（万美元，示意）

| 指标 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总收入 | 600 | 2,400 | 5,500 |
| 订阅 | 300 | 1,400 | 3,200 |
| 硬件 | 240 | 750 | 1,600 |
| 内购+IP | 60 | 250 | 700 |
| 综合毛利 | 360 | 1,632 | 4,015 |
| 综合毛利率 | 60% | 68% | 73% |
| 市场与增长费用 | 700 | 1,300 | 2,000 |
| 研发(AI/平台/硬件) | 400 | 700 | 1,200 |
| 管理及其他 | 100 | 200 | 300 |
| 净利润 | 约-800 | 约-200 | 约+900 |

13.3 ARR 与现金

方案B前期投入更重(大模型+海外增长+合规),但收入以高毛利经常性订阅为主。随付费订阅规模与留存提升,第3年ARR约3000万美元,具备规模化盈利与平台型估值潜力。建议本轮资金覆盖18-24个月runway。

13.4 敏感性分析（第3年，示意）

| 情景 | 付费订阅 | ARPU/月 | 第3年收入(示意) |
| --- | --- | --- | --- |
| 悲观 | 22万 | $7 | 约3,500万美元 |
| 中性 | 35万 | $8 | 约5,500万美元 |
| 乐观 | 50万 | $9.5 | 约8,500万美元 |

说明：以上为规划口径示意值，非业绩承诺。

14 融资计划与估值逻辑

14.1 本轮诉求

拟融资 800–1,200 万美元（Pre-A / A 轮），覆盖18-24个月runway,达成'硬件获客→订阅留存'飞轮验证。

14.2 资金用途

| 用途 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI/平台研发 | 35% | 大模型陪伴+长期记忆+平台 |
| 海外增长 | 30% | 红人/DTC/众筹/社区 |
| 硬件量产+认证 | 20% | 出海安规与备货 |
| 合规+团队 | 15% | 数据合规+核心招募 |

14.3 估值逻辑与退出

估值锚点为平台型ARR倍数(经常性订阅收入),显著高于硬件PS。

达成30万付费订阅、ARR~3000万美元后进入成长轮。

退出：被AI/消费科技/IP龙头并购,或独立成长为全球AI陪伴平台。

15 风险评估与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 海外合规/平台封禁 | 高 | 守住情绪陪伴边界;数据合规前置;内容审核+年龄分级 |
| 纯软件巨头降维打击 | 高 | 以实体触觉+关系数据+IP构建非软件壁垒 |
| 订阅留存不足 | 高 | 记忆沉没成本+内容上新+NRR数据驱动迭代 |
| 硬件出海成本/认证 | 中 | 苏州供应链成本优势+认证前置+razor-and-blade |
| 大模型成本与安全 | 中 | 分层模型+缓存+输出审核 |
| 现金流/烧钱 | 中高 | 众筹回款+订阅经常性收入+分市场节奏扩张 |
| 文化本地化偏差 | 中 | 本地化团队+小步快测+区域化人格 |

16 附录：关键假设与指标字典

16.1 关键假设

硬件→订阅转化≥50%为模型成立前提。

付费用户年留存≥45%,NRR>100%。

众筹达标作为海外需求验证门槛。

大模型单用户月成本随分层调用与缓存下降。

16.2 指标字典

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| ARR | 年化经常性收入(订阅×12) |
| ARPU | 单付费用户平均月收入 |
| NRR | 净收入留存,衡量存量收入扩张 |
| 硬件→订阅转化 | 购买硬件用户开通付费订阅比例 |
| LTV/CAC | 用户终身价值与获客成本之比 |

结语：方案 B 求‘高’——以高 LTV 订阅与数据壁垒做平台型公司，硬件是入口，关系是护城河，目标是成为‘可被触摸的全球 AI 数字生命体’第一品牌。